|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en general hemos logrado cumplir con las actividades establecidas en nuestra Carta Gantt, aunque con algunos ajustes menores en los tiempos de ciertas tareas. - Factores Facilitadores: La división clara de roles dentro de la dupla ha sido fundamental; mientras Gabriela se enfocó en aspectos de arquitectura, QA y documentación, yo pude concentrarme en el desarrollo y la implementación técnica, evitando duplicidad de trabajo. El uso de tecnologías que ya dominábamos en cierta medida y la estructura de un repositorio unificado en Git-Hub también agilizaron el proceso y la implementación de metodología incremental ayudaron al trabajo de este pequeño grupo de 2 personas. - Factores Dificultadores: Encontramos algunos obstáculos técnicos inesperados, como conflictos con los repositorios al integrar la aplicación móvil y el backend. Además, la falta de hardware físico constante para probar de forma continua algunas funcionalidades, como la lectura automatizada de patentes (AIoT), representó un desafío.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Hemos abordado las dificultades de manera proactiva buscando soluciones técnicas: - Para los problemas con los repositorios en Git, investigamos y ejecutamos comandos específicos para desindexar la caché y eliminar carpetas internas conflictivas, logrando unificar el proyecto bajo la arquitectura deseada. - Para superar la falta de hardware físico en las pruebas de visión por computadora (AIoT), implementamos simulaciones utilizando datasets y videos pregrabados con patentes vehiculares. Esto nos permitió avanzar en la calibración de los algoritmos de manera local antes de pasar a las pruebas de integración finales. - Adicionalmente, frente a posibles riesgos en transacciones críticas como reservas o pagos, implementamos medidas de seguridad directamente en la base de datos (PostgreSQL) y desarrollamos pruebas unitarias simuladas (objetos simulados “mocks”) para asegurar la estabilidad del sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo de manera muy positiva. Siento que hemos logrado desarrollar un producto con un nivel de complejidad técnica superior a un sistema básico. - Destaco: La implementación de una base de datos segura y segregada por condominio (tenencia múltiple “Multi-Tenant”), el desarrollo exitoso de la aplicación móvil tanto para residentes como para conserjes, y la integración innovadora de un motor de Inteligencia Artificial Generativa para consultas sobre el reglamento de copropiedad. - Por mejorar: Deberíamos aumentar la cantidad y cobertura de nuestras pruebas automatizadas (End-to-End), especialmente para la aplicación móvil. También podríamos optimizar la forma en que registramos y documentamos los nuevos puntos de conexión (endpoints) de nuestra API para mantener la documentación siempre actualizada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Inquietudes: Me pregunto cuál sería la mejor estrategia para escalar la infraestructura si el número de condominios usuarios de "LifeBetter" creciera exponencialmente en un corto período de tiempo. - Pregunta para el docente: ¿Cuáles son las mejores prácticas en la industria para realizar pruebas de carga y estrés en plataformas SaaS Multi-Tenant antes de un lanzamiento a producción real?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta el momento, la distribución actual de actividades ha funcionado de manera óptima, aprovechando las fortalezas de cada uno. No consideramos necesaria una redistribución drástica. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final del proyecto, es probable que ambos necesitemos colaborar más estrechamente en las pruebas finales de integración, la revisión exhaustiva de la documentación técnica (como el manual de usuario) y la preparación de la presentación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación y aspectos positivos: El trabajo en grupo ha sido excelente. Destaco la comunicación fluida y la capacidad de llegar a acuerdos rápidamente. La división de roles complementaria ha sido nuestro punto más fuerte, permitiéndonos avanzar en paralelo en el frontend/backend y en la documentación/arquitectura sin entorpecernos. - Aspectos por mejorar: Quizás podríamos establecer reuniones de sincronización más cortas pero más frecuentes, para revisar pequeños detalles de integración entre las partes que desarrolla cada uno, evitando así tener que hacer grandes ajustes de código en las fases finales.