Minuta de Reunión

<LifeBetter>

Integrantes

Gabriela Antunez

Ariel Oñate

Date

Date:	Septiembre 05, 2026

Time:	12:10 PM to 15:30 PM

Position:	Segunda reunión 2Cond

1 Meeting Objectives/Objetivos de la reunión

Revisar el avance de las Historias de Usuario de LifeBetter, Asignar las diferentes funciones y tareas a realizar para el equipo, validar la arquitectura inicial del proyecto en Django y definir la estructura del repositorio de código e infraestructura base a desarrollar. Investigar sobre frameworks para implementar en el proyecto.

2 Action Item Review/Revisión de elementos de acción

Gabriela Antúnez

- Redacción de Historias de Usuario iniciales, “En proceso” (Borrador del 30% presentado en la reunión)

- Búsqueda de ideas innovadoras, “En proceso” (Borrador con 3 ideas que pueden a ayudar a innovar el proyecto)

Ariel Oñate

- Coordinación y agenda para la segunda reunión, “Completado exitosamente” (Asignación de los diferentes procesos a realizar en el desarrollo del proyecto)

- Investigar sobre los diferentes frameworks que hay para implementar en el proyecto Django.

- Seguimiento continuo de la segunda Minuta de reunión.

3 Schedule Review/Revisión del Cronograma

El proyecto se mantiene dentro del cronograma inicial planificado tras el Kick-off. La transición hacia el inicio del desarrollo en Django se encuentra alineada sin desviaciones. Se encontraron ideas innovadoras que pueden ayudar al proyecto a ser diferenciado del resto.

Work Completed/Trabajo Completado

- Realización exitosa de la coordinación y agenda de asignación de procesos para desarrollar el proyecto. (Asignación de roles, responsabilidades y tareas clave para la fase de inicio)

- Presentación del primer borrador de Historias de Usuario para módulos de Residentes y Conserjería.

- Seguimiento de la Minuta de reunión N2.

- Realización exitosa de seguimiento y canales formales de comunicación.

Planned Work for the Next Week

- Seguimiento de la Minuta de reunión N3.

- Desarrollo de Presentación del Proyecto

- Realizar Diagramas de actividad

- Realización de Mockups

4 Risk Management/Gestión de Riesgos

- Riesgo 1: Incertidumbre o variaciones tempranas en el alcance del proyecto, Mitigación: En mitigación; el borrador de Historias de Usuario delimitará el alcance del Producto Mínimo.

- Riesgo 2: Complejidad en la integración en tiempo real entre Django y la app móvil, Mitigación: Nuevo riesgo identificado; se acuerda evaluar Django Channels/WebSockets en la fase técnica.

5 New Action Items/Nuevos Compromisos y Tareas Asignadas

1. Entrega final del documento formal de Historias de Usuario:

- Descripción: Elaborar el borrador del documento Historias de Usuario.

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2026.

2. Desarrollo de presentación del proyecto:

- Descripción: Desarrollar, analizar el avance del proyecto a presentar el día 12/09/26

- Responsable: Ariel Oñate

- Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2026.

3. Desarrollo de Mockups

- Descripción: Elaborar el documento de mockups.

- Responsable: Ariel Oñate

- Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2026.

4. Desarrollo de diagrama de actividad.

- Descripción: Elaboración del documento de diagrama de actividad.

- Responsable: Ariel Oñate

- Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2026.