Minuta de Reunión

<LifeBetter>

Integrantes

Gabriela Antunez

Ariel Oñate

Date

Date:	Octubre 10, 2026

Time:	12:10 PM to 15:30 PM

Position:	Sexta reunión 6ta

1 Meeting Objectives/Objetivos de la reunión

Revisar, aprobar y consolidar los entregables de aseguramiento de calidad (QA) y el modelo de datos. Iniciar formalmente la Fase 2 del proyecto correspondiente a la construcción, configuración de entornos y desarrollo de código.

2 Action Item Review/Revisión de elementos de acción

Gabriela Antúnez

- Desarrollo de Casos de prueba

Desarrollo de Modelo de base de datos (SQL y gráfico)

Ariel Oñate

- Desarrollo de Plan de pruebas

3 Schedule Review/Revisión del Cronograma

La documentación exigida para el cierre de la primera etapa se encuentra terminada y alineada con la Carta Gantt. El equipo está en condiciones de avanzar hacia la Fase 2

Work Completed/Trabajo Completado

●	Realización exitosa de la coordinación y agenda de asignación de procesos para desarrollar el proyecto. (Asignación de roles, responsabilidades y tareas clave para la fase de inicio)

●	Seguimiento de la Minuta de reunión N5.

●	Realización exitosa de seguimiento y canales formales de comunicación.

●	Presentación completa

2. Documentos de Diseño

- Documento de requerimientos IEEE830/Historias de Usuario

- Diagramas de casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagramas de actividad

- Modelo de base de datos

- Mockups realizado tanto vista Web y vista Móvil

- Plan de pruebas

- Modelo de base de datos (sql-foto-archivo md)

3. Documentos de Gestión

- CANVAS a la documentación

- Actas de reunión

- Estados de avance

- Resolución de conflictos

- Plan del proyecto (en base a metodología de desarrollo elegida)

- Documentación Stakeholder's

Planned Work for the Next Week

- Seguimiento de la Minuta de reunión N7.

- Resultados de las pruebas

- Casos de prueba

4 Risk Management/Gestión de Riesgos

- Riesgo 1: Dificultades técnicas o conflictos de versiones

  - Mitigación: Documentar el paso a paso de la instalación

5 New Action Items/Nuevos Compromisos y Tareas Asignadas

1. Entrega final de Documentación Resultados de pruebas:

- Descripción: Elaborar la Documentación resultados de pruebas.

- Responsable: Ariel Oñate.

- Fecha de Entrega: 17 de Octubre de 2026.

2. Desarrollo de Casos de prueba

- Descripción: Elaborar el documento de Casos de prueba.

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 17 de Octubre de 2026.