# Estado de Avance N°1 - Proyecto LifeBetter AIoT

Fecha del Reporte: 05 de Septiembre de 2026

Fase Actual: Fase 1: Definición y Diseño

Metodología: Desarrollo Incremental (Incremento 0 (Planificación))

Integrantes: Gabriela Antunez, Ariel Oñate

__________________________________________________

# 1. Trabajo Completado y Logros del Período

Reunión de Kick-off realizada exitosamente.

Definición inicial de la visión, alcance y objetivos clave de LifeBetter.

Asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo.

Inicio de la redacción de las Historias de Usuario para residentes y conserjería.

# 2. Trabajo Planeado para el Próximo Período

Validar la arquitectura inicial en Django.

Definir la estructura del repositorio de código.

Desarrollar los primeros mockups y diagramas de actividad.

# 3. Estado de Riesgos e Inconvenientes

Incertidumbre sobre los requisitos exactos de la IA; se requiere investigación adicional.