# Estado de Avance N°2 - Proyecto LifeBetter AIoT

Fecha del Reporte: 12 de Septiembre de 2026

Fase Actual: Fase 1: Definición y Diseño

Metodología: Desarrollo Incremental (Incremento 0 (Modelado))

Integrantes: Gabriela Antunez, Ariel Oñate

__________________________________________________

# 1. Trabajo Completado y Logros del Período

Presentación del borrador inicial de Historias de Usuario.

Avance en la investigación de frameworks tecnológicos.

Finalización del Documento de Requerimientos IEEE 830.

# 2. Trabajo Planeado para el Próximo Período

Terminar los diagramas UML (casos de uso, clases y actividad).

Finalizar la primera presentación oficial del proyecto.

# 3. Estado de Riesgos e Inconvenientes

Curva de aprendizaje en la elaboración de diagramas UML formales.