# Estado de Avance N°4 - Proyecto LifeBetter AIoT

Fecha del Reporte: 03 de Octubre de 2026

Fase Actual: Fase 1: Definición y Diseño / Transición Fase 2

Metodología: Desarrollo Incremental (Incremento 0 (Cierre Fase 1))

Integrantes: Gabriela Antunez, Ariel Oñate

__________________________________________________

# 1. Trabajo Completado y Logros del Período

Aprobación de la Documentación de Stakeholders.

Elaboración del Modelo de Base de Datos relacional (scripts SQL y diagramas).

Desarrollo del Plan de Pruebas inicial.

Consolidación de los documentos de gestión.

# 2. Trabajo Planeado para el Próximo Período

Finalizar la redacción de los Casos de prueba específicos.

Preparar la estructura del documento de Resultados de pruebas.

Configurar entornos de desarrollo locales (Inicio formal Fase 2).

# 3. Estado de Riesgos e Inconvenientes

Incompatibilidad del proyecto con la idea innovadora debido a recursos limitados; se abordará estructurando un MVP sólido primero.