# Estado de Avance N°5 - Proyecto LifeBetter AIoT

Fecha del Reporte: 10 de Octubre de 2026

Fase Actual: Fase 2: Construcción y Desarrollo Incremental

Metodología: Desarrollo Incremental (Incremento 1 (Estructura Base))

Integrantes: Gabriela Antunez, Ariel Oñate

__________________________________________________

# 1. Trabajo Completado y Logros del Período

Finalización del documento de Casos de Prueba.

Estructuración del documento de Resultados de las pruebas.

Cierre definitivo de los entregables de diseño y gestión de la Fase 1.

# 2. Trabajo Planeado para el Próximo Período

Creación de repositorios en GitHub.

Inicialización del proyecto Django y entorno virtual.

Implementación de PostgreSQL en el entorno local de desarrollo.

# 3. Estado de Riesgos e Inconvenientes

Dificultades técnicas o conflictos de versiones en la configuración inicial; mitigado mediante documentación de dependencias.