Minuta de Reunión

<LifeBetter>

Integrantes

Gabriela Antunez

Ariel Oñate

Date

Date:	Agosto 29, 2026

Time:	12:10 PM to 15:30 PM

Position:	Primera reunión 1first

1 Meeting Objectives/Objetivos de la reunión

Evaluar el estado de avance en el desarrollo del software a desarrollar que es el de condominios LifeBetter, revisar los módulos a desarrollar y definir las tareas e ideas innovadoras que integrarán el proyecto. Proporciona una lista de hasta 5 temas de la agenda que se analizaron durante la reunión.

1.Definir la visión general, alcance y objetivos clave del proyecto LifeBetter

2.Definir ideas innovadoras que generen valor añadido al proyecto y la idea para que sea rentable y se diferencie de proyectos similares.

2 Action Item Review/Revisión de elementos de acción

Al tratarse de la Primera Reunión, no existen compromisos pendientes de sesiones previas para revisar.

3 Schedule Review/Revisión del Cronograma

El proyecto LifeBetter ha iniciado oficialmente dentro de los tiempos estipulados. Actualmente se encuentra en la fase de alineación e inicio de planificación, sin desviaciones registradas al momento.

Work Completed/Trabajo Completado

- Realización exitosa de la sesión de inicio de proyecto (Kick-off).

- Realización exitosa de objetivos clave del proyecto LifeBetter

- Realización exitosa de busqueda de ideas innovadoras

Planned Work for the Next Week

- Asignar roles, responsabilidades y tareas clave para la fase de inicio.

- Definir la frecuencia de seguimiento y canales formales de comunicación.

4 Risk Management/Gestión de Riesgos

- Riesgo 1 - Incertidumbre o variaciones tempranas en el alcance del proyecto. Mitigación: Se acordó la formalización de un documento de alcance previo al inicio de desarrollo.

5 New Action Items/Nuevos Compromisos y Tareas Asignadas

1. Redacción de Historias de Usuario iniciales:

- Descripción: Elaborar el borrador del documento Historias de Usuario.

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2026

2. Coordinación y agenda para la segunda reunión:

Descripción: Convocar y enviar la tabla de temas para la sesión de seguimiento.

Responsable: Ariel Oñate

Fecha de Entrega: 05 de Septiembre de 2026