Minuta de Reunión

<LifeBetter>

Integrantes

Gabriela Antunez

Ariel Oñate

Date

Date:	Septiembre 12, 2026

Time:	12:10 PM to 15:30 PM

Position:	Tercera reunión 3

1 Meeting Objectives/Objetivos de la reunión

Revisar el desarrollo de la primera presentación, analizar el termino de documentos anteriores como historia de usuario, revisar el desarrollo de mockups y el desarrollo de diagrama de actividad.

2 Action Item Review/Revisión de elementos de acción

Gabriela Antúnez

- Diagramas de caso de uso “En proceso”

- Diagramas de clases ”En proceso”

- Diagramas de actividad “En proceso”

Ariel Oñate

- Seguimiento continuo de la tercera Minuta de reunión.

- Se están realizando los mockups y se espera que este listo para integrar a la presentación.

- Proceso de estructura de la primera presentación.

3 Schedule Review/Revisión del Cronograma

El proyecto avanza con la realización de los trabajos a medida y no hay minuta de reunión la próxima semana debido a día de feriado. El inicio de la presentación y su desarrollo está en proceso y se espera su término y presentación para la próxima minuta de Kick-off el día de presentación.

Work Completed/Trabajo Completado

- Realización exitosa de la coordinación y agenda de asignación de procesos para desarrollar el proyecto. (Asignación de roles, responsabilidades y tareas clave para la fase de inicio)

- Seguimiento de la Minuta de reunión N3.

- Realización exitosa de seguimiento y canales formales de comunicación.

- Completado el desarrollo Documento de requerimientos IEEE830/Historias de Usuario

Planned Work for the Next Week

- Diagramas de casos de uso

- Diagrama de clases

- Termino de la Presentación del proyecto

4 Risk Management/Gestión de Riesgos

- Riesgo 1: Incertidumbre en la presentación de mockups ya que no quiere mockups realizados con balsamic

- Riesgo 2: Complejidad en la integración de la idea innovadora a implementar en el proyecto

5 New Action Items/Nuevos Compromisos y Tareas Asignadas

1. Entrega final de la primera presentación de proyecto:

- Descripción: Presentar y entregar la primera presentación del proyecto de fase 1

- Responsable: Ariel Oñate

- Fecha de Entrega: 26 de Septiembre de 2026.

2. Desarrollo de Mockups

- Descripción: presentar los Mockups en el proyecto

- Responsable: Ariel Oñate

- Fecha de Entrega: 26 de Septiembre de 2026.

3. Desarrollo de diagrama de casos de uso.

- Descripción: Desarrollar diagramas de casos de uso

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 26 de Septiembre de 2026.

4. Desarrollo de diagrama de clases.

- Descripción: Desarrollar diagramas de clases

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 26 de Septiembre de 2026.

5. Desarrollo de diagramas de actividad.

- Descripción: Desarrollar Diagramas de actividad

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 26 de Septiembre de 2026.