Minuta de Reunión

<LifeBetter>

Integrantes

Gabriela Antunez

Ariel Oñate

Date

Date:	Octubre 03, 2026

Time:	12:10 PM to 15:30 PM

Position:	Quinta reunión 5Ta

1 Meeting Objectives/Objetivos de la reunión

Revisar el avance de los documentos asignados para el equipo y desarrollar los documentos para la fase 2 del proyecto.

2 Action Item Review/Revisión de elementos de acción

Gabriela Antúnez

- Desarrollo de modelo de base de datos

- Desarrollo de casos de prueba

- Documentación generada en base a metodología elegida

- Modificar objetivo de 1.5_guia estudiante

Ariel Oñate

- Actualizar PPT de presentación

- Vista nueva de mockup de QR

- Desarrollo de plan de pruebas

- Desarrollo de resultados de las pruebas

- Desarrollo del documento de stakeholders

3 Schedule Review/Revisión del Cronograma

Documentación de proyectos en termino y esperados a ser subidos para la próxima minuta de reunión

Work Completed/Trabajo Completado

●	Realización exitosa de la coordinación y agenda de asignación de procesos para desarrollar el proyecto. (Asignación de roles, responsabilidades y tareas clave para la fase de inicio)

●	Seguimiento de la Minuta de reunión N5.

●	Realización exitosa de seguimiento y canales formales de comunicación.

●	Presentación completa

2. Documentos de Diseño

- Documento de requerimientos IEEE830/Historias de Usuario

- Diagramas de casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagramas de actividad

- Modelo de base de datos

- Mockups realizado tanto vista Web y vista Móvil

3. Documentos de Gestión

- CANVAS a la documentación

- Actas de reunión

- Estados de avance

- Resolución de conflictos

- Plan del proyecto (en base a metodología de desarrollo elegida)

Planned Work for the Next Week

- Seguimiento de la Minuta de reunión N6.

- Documentación Stakeholder's

- Plan de pruebas

- Resultados de las pruebas

- Casos de prueba

- Modelo de base de datos (sql-foto-archivo md)

4 Risk Management/Gestión de Riesgos

- Riesgo 1: Incompatibilidad del proyecto con la idea innovadora y recursos limitados para comprobar su funcionamiento

5 New Action Items/Nuevos Compromisos y Tareas Asignadas

1. Entrega final de Documentación Stakeholder's:

- Descripción: Elaborar la Documentación Stakeholder's.

- Responsable: Ariel Oñate.

- Fecha de Entrega: 10 de Octubre de 2026.

2. Desarrollo de Plan de pruebas:

- Descripción: Desarrollar Plan de pruebas

- Responsable: Ariel Oñate.

- Fecha de Entrega: 10 de Octubre de 2026.

3. Desarrollo de Resultados de las pruebas:

- Descripción: Desarrollar documento de resultado de pruebas

- Responsable: Ariel Oñate.

- Fecha de Entrega: 10 de Octubre de 2026.

- 3. Desarrollo de Casos de prueba

- Descripción: Elaborar el documento de Casos de prueba.

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 10 de Octubre de 2026.

- 4. Desarrollo de Modelo de base de datos (sql-foto-archivo md)

- Descripción: Elaboración del Modelo de base de datos (sql-foto-archivo md)

- Responsable: Gabriela Antunez

- Fecha de Entrega: 10 de Octubre de 2026.