# PLAN DEL PROYECTO - METODOLOGÍA INCREMENTAL

Proyecto: LifeBetter AIoT - Plataforma Inteligente de Gestión Inmobiliaria y Control de Accesos

Asignatura: Capstone (PTY 4614)

Autores: Gabriela Antúnez (Líder de Arquitectura, Modelado y Backend), Ariel Oñate (Líder de Procesos, UI/UX y Gestión)

Fecha: 09 de Septiembre del 2026

# HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Autores | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | Duoc UC | Elaboración inicial del plan de proyecto bajo metodología incremental, EDT/WBS, gestión de riesgos y planificación temporal. |

# INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Empresa/Organización: | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones / LifeBetter SaaS |
| --- | --- |
| Proyecto: | LifeBetter AIoT: Plataforma Inteligente de Gestión Inmobiliaria y Control de Accesos |
| Fecha de preparación: | Septiembre 2026 |
| Cliente: | Comunidades residenciales, comités de administración y administradores bajo Ley N° 21.442 |
| Patrocinador principal: | Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC Sede Plaza Oeste |
| Gerente / Líder de Proyecto: | Gabriela Antúnez |
| Gerente / Líder de Desarrollo: | Ariel Oñate |

# APROBACIONES

| Nombre y Apellido | Cargo | Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabriela Antúnez | Líder de Proyecto | Duoc UC | Septiembre 2026 | Aprobado |
| Ariel Oñate | Líder de Desarrollo | Duoc UC | Septiembre 2026 | Aprobado |

# TABLA DE CONTENIDO

HISTORIAL DE VERSIONES	2

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	2

APROBACIONES	2

TABLA DE CONTENIDO	3

1. RESUMEN EJECUTIVO	4

1.1 Propósito del Plan de Proyecto	4

1.2 Alcance del Proyecto y Objetivos	4

1.3 Estructura de Mando y Gobernanza	4

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA INCREMENTAL	4

2.1 Justificación Teórica	4

2.2 Ciclo de Vida de Cada Incremento	5

3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)	5

1.0 Gestión del Proyecto	5

2.0 Análisis, Requerimientos y Diseño	5

3.0 Incremento 1: Fundación y Core Transaccional	5

4.0 Incremento 2: Finanzas, Pagos y Control de Acceso QR	6

5.0 Incremento 3: Módulo AIoT, Bitácora Digital, Dashboard y QA	6

6.0 Cierre, Certificación y Despliegue	6

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LOS 3 INCREMENTOS DE DESARROLLO	6

Incremento 1: Fundación del Sistema	6

Incremento 2: Operación Inmobiliaria y Fintech	6

Incremento 3: Inteligencia y Análisis	7

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CARTA GANTT	7

6. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI)	7

7. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (ISO 31000 / PMBOK)	8

8. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y REPOSITORIO GITHUB	8

8.1 Estructura de Ramas (GitFlow)	8

8.2 Estándares de Calidad y Procedimientos	8

# RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la síntesis gerencial del plan de proyecto LifeBetter AIoT, detallando una estrategia de desarrollo incremental estructurada en 3 etapas clave. Se establecen mecanismos rigurosos de control de calidad mediante pruebas automatizadas y una gobernanza técnica binaria para asegurar el cumplimiento normativo de la Ley N° 21.442 y la mitigación proactiva de riesgos técnicos y de gestión durante las 18 semanas de ejecución del proyecto Capstone.

## 1.1 Propósito del Plan de Proyecto

Establecer la hoja de ruta integral para guiar el diseño, desarrollo incremental, aseguramiento de la calidad y entrega final de la plataforma LifeBetter AIoT. Este documento actúa como el eje central de referencia para la ejecución técnica y la gestión administrativa durante el proceso de titulación.

## 1.2 Alcance del Proyecto y Objetivos

LifeBetter AIoT es una solución tecnológica diseñada para la administración eficiente de condominios y edificios, operando bajo el marco legal de la Ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria en Chile. El alcance técnico incluye un núcleo transaccional financiero, un sistema de control de accesos mediante códigos QR dinámicos y un módulo de inteligencia artificial (AIoT) para el reconocimiento de patentes vehiculares. El objetivo es proporcionar una herramienta robusta que garantice la transparencia financiera y la seguridad perimetral.

## 1.3 Estructura de Mando y Gobernanza

La estructura de mando y ejecución se divide en dos liderazgos técnicos complementarios:

- Gabriela Antúnez: Líder de Arquitectura, Modelado y Backend. Responsable de la integridad de la base de datos, lógica de negocio en el servidor y diseño de la infraestructura de software.

- Ariel Oñate: Líder de Procesos, UI/UX y Gestión. Responsable del diseño de experiencia de usuario, flujos de procesos administrativos, gestión del cronograma y cumplimiento de hitos.

# FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA INCREMENTAL

## 2.1 Justificación Teórica

Basado en los principios de Ian Sommerville, Roger Pressman, SWEBOK y PMBOK, el desarrollo incremental se justifica para LifeBetter AIoT al permitir una validación continua frente a modelos rígidos como Cascada o la posible falta de estructura documental de Scrum puro en el ámbito académico. Esta metodología garantiza:

- Mitigación de riesgos técnicos tempranos: Al desarrollar el núcleo (core) en el primer incremento, se validan la arquitectura y la seguridad antes de avanzar a módulos complejos.

- Disponibilidad continua: El software es ejecutable y probado al final de cada etapa, permitiendo demostraciones constantes al docente evaluador.

- Adaptación modular: Facilita ajustes en módulos específicos (como AIoT o Pagos) sin comprometer la integridad de la base de datos ya estabilizada.

## 2.2 Ciclo de Vida de Cada Incremento

Cada fase de desarrollo se rige por un flujo iterativo estandarizado:

- Análisis y refinamiento: Desglose de historias de usuario y requisitos específicos.

- Diseño y especificación: Modelado de componentes y diagramas de secuencia.

- Construcción: Implementación en Django REST Framework para el backend y tecnologías de frontend correspondientes.

- Pruebas de integración: Ejecución de suites en Pytest para asegurar que el nuevo incremento no afecte la funcionalidad previa.

- Despliegue y entrega: Presentación de la funcionalidad operativa y documentación técnica.

# 3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

## 1.0 Gestión del Proyecto

- 1.1 Actas de reunión y Minutas.

- 1.2 Matriz de interesados.

- 1.3 Gestión de conflictos y comunicación.

- 1.4 Plan de proyecto consolidado.

## 2.0 Análisis, Requerimientos y Diseño

- 2.1 Guía 1.5 APT (Arquitectura, Procesos y Tecnología).

- 2.6 Modelo de Negocio CANVAS.

- 2.2 Documento de Requisitos IEEE 830.

- 2.3 Casos de Uso y Diagramas de Clase UML.

- 2.4 Modelo E-R y Relacional en PostgreSQL.

## 3.0 Incremento 1: Fundación y Core Transaccional

- 3.1 Configuración de entornos de desarrollo y repositorio Git.

- 3.2 Arquitectura base en Django REST.

- 3.3 PostgreSQL con Row-Level Security (Multi-tenant).

- 3.4 Autenticación segura mediante RBAC (Role-Based Access Control).

## 4.0 Incremento 2: Finanzas, Pagos y Control de Acceso QR

- 4.1 Módulo de liquidación de gastos comunes y alícuotas.

- 4.2 Integración con SDK oficial de Transbank Webpay Plus.

- 4.3 Generador y escáner de códigos QR dinámicos para visitas.

- 4.4 Sistema de reserva de amenidades.

## 5.0 Incremento 3: Módulo AIoT, Bitácora Digital, Dashboard y QA

- 5.1 Pipeline de visión artificial con OpenCV y EasyOCR para patentes con cámara local.

- 5.2 Bitácora digital de portería inmutable.

- 5.3 Asistente normativo (RAG) basado en Ley 21.442.

- 5.4 Dashboard administrativo gerencial.

- 5.5 Pruebas automatizadas globales con Pytest.

## 6.0 Cierre, Certificación y Despliegue

- 6.1 Manuales de usuario y documentación técnica.

- 6.2 Consolidación del repositorio GitHub.

- 6.3 Preparación de la defensa de título.

# 4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LOS 3 INCREMENTOS DE DESARROLLO

## Incremento 1: Fundación del Sistema

- Objetivo: Establecer la arquitectura base y el sistema de seguridad de datos.

- Entregables: Repositorio activo, API de autenticación, esquema de base de datos multi-inquilino.

- Criterios de Aceptación (DoD): Usuarios pueden iniciar sesión según su rol; los datos de un condominio son invisibles para otro (RLS activo); código documentado con docstrings.

## Incremento 2: Operación Inmobiliaria y Fintech

- Objetivo: Implementar el flujo de recaudación y el control de accesos básico.

- Entregables: Módulo de pagos funcional en Sandbox, generador de QR operativo.

- Criterios de Aceptación (DoD): Transacciones de prueba exitosas en Webpay; QR expira tras un solo uso; cálculos de alícuotas validados matemáticamente.

## Incremento 3: Inteligencia y Análisis

- Objetivo: Automatizar la portería y proveer herramientas de decisión.

- Entregables: Módulo de reconocimiento de patentes, Dashboard de métricas, Asistente RAG.

- Criterios de Aceptación (DoD): Reconocimiento de patentes con precisión > 85% en condiciones controladas; cobertura de pruebas Pytest ≥ 75%; vulnerabilidades críticas OWASP mitigadas.

# 5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CARTA GANTT

La ejecución del proyecto se proyecta en un ciclo de 18 semanas, divididas estratégicamente para asegurar la madurez de cada incremento:

- Fase 1 (S1 a S6): Definición, levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura.

- Fase 2 (S7 a S13): Construcción del núcleo transaccional (Incremento 1) e integración de pagos y QR (Incremento 2).

- Fase 3 (S14 a S18): Desarrollo del módulo AIoT (Incremento 3), QA intensivo, documentación final y cierre.

Figura 1: Cronograma General del Proyecto y Carta Gantt - LifeBetter AIoT (18 Semanas)

Nota: Hoja de cálculo interactiva disponible en Google Drive bajo el título: Carta Gantt - LifeBetter AIoT (Proyecto Capstone)

# 6. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI)

| Entregable / Tarea | Gabriela Antúnez | Ariel Oñate |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto (1.0) | C | R/A |
| Análisis y Diseño (2.0) | R/A | R |
| Incremento 1: Core (3.0) | R/A | C |
| Incremento 2: Pagos/QR (4.0) | R | R/A |
| Incremento 3: AIoT/QA (5.0) | R/A | R |
| Cierre y Manuales (6.0) | R | R/A |

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

# 7. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (ISO 31000 / PMBOK)

# 8. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y REPOSITORIO GITHUB

## 8.1 Estructura de Ramas (GitFlow)

- Rama main: Contiene el código productivo y las entregas oficiales de cada incremento.

- Rama develop: Rama de integración donde se consolidan las funcionalidades terminadas.

- Ramas feature/*: Ramas individuales para el desarrollo de tareas específicas del WBS.

## 8.2 Estándares de Calidad y Procedimientos

- Código: Adhesión estricta a PEP 8 (Python). Uso de linters para mantener la consistencia.

- QA: Se requiere una cobertura mínima de Pytest del 75% para permitir el merge a main.

- Entrega: El 12 de septiembre se realizará la subida formal con el etiquetado Release v1.0, consolidando la documentación y el código del primer hito evaluativo.