ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO ÁGIL

Agile Team Charter – Proyecto LifeBetter AIoT

| Nombre del Proyecto: | LifeBetter AIoT – Plataforma Inteligente de Gestión Inmobiliaria y Control de Accesos |
| --- | --- |
| Institución / Organización: | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Integrantes del Equipo Ágil: | Gabriela Antúnez (Backend / IA Lead) y Ariel Oñate (Scrum Master / UX & Frontend) |
| Profesor Guía / Sponsor Académico: | Luis Alberto Bravo Yanes (Duoc UC - Sección 002_V1) |
| Fecha de Constitución: | 12 de Septiembre de 2026 |

PROPÓSITO Y VALOR DEL TEAM CHARTER ÁGIL El Acta de Constitución del Equipo Ágil (Agile Team Charter) sirve como la base fundamental sobre la cual se estructuran el trabajo, las reglas, las herramientas de comunicación y la cultura de colaboración del equipo de desarrollo del proyecto LifeBetter. A diferencia de las actas de proyecto tradicionales definidas unidireccionalmente por la alta gerencia, este Team Charter es construido y acordado de forma colaborativa por los propios integrantes del equipo, garantizando un compromiso total con los objetivos de software y la excelencia técnica.

1. VISIÓN GENERAL DEL TEAM CHARTER ÁGIL

En la gestión ágil de proyectos de software, el Team Charter es un documento vivo que alinea las expectativas individuales con la visión del producto. Dado que el enfoque ágil prioriza a las personas y sus interacciones por sobre los procesos y las herramientas formalizadas, este documento formaliza los acuerdos internos de convivencia, los roles de responsabilidad y las metas del proyecto.

¿Qué incluye este documento?

Para proporcionar un marco de trabajo equilibrado, este Team Charter consolida dos dimensiones esenciales:

1. Información Específica del Proyecto: Define el propósito del software, los objetivos generales de negocio y los criterios concretos que determinan el éxito del proyecto.

2. Dinámica Interpersonal del Equipo: Describe la composición del equipo, los roles y responsabilidades, los canales formales de comunicación, las ceremonias ágiles (sprints, standups, retros) y los acuerdos de convivencia (Working Agreements).

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO

Dado que los proyectos ágiles son iterativos e incrementales por naturaleza, la especificación inicial del proyecto se centra en una visión estratégica clara que orienta la toma de decisiones sin sobrecargar al equipo con especificaciones rígidas tempranas.

Visión del Proyecto (Project Vision)

Propósito: Para las administraciones y residentes de condominios que actualmente sufren la ineficiencia de planillas Excel, cobros en papel, cobros erróneos de gastos comunes y registros manuales vulnerables en garita de acceso,

LifeBetter es una plataforma inteligente e integrada de gestión inmobiliaria y control de acceso vehicular que, a diferencia de los software administrativos tradicionales y los sistemas pasivos de cámaras, combina un backend en Django para administración contable, una aplicación móvil para residentes (pagos Webpay y reservas de quinchos) y un módulo de inteligencia artificial con visión por computador para el reconocimiento en milisegundos de matrículas y alerta en tiempo real.

Misión y Objetivos del Proyecto

Módulo Administrativo Central: Desarrollar una solución centralizada en Django que automatice el cálculo de gastos comunes, la emisión de reportes financieros claros y la administración de copropietarios y proveedores.

Experiencia del Residente: Ofrecer una app móvil segura e intuitiva para que los residentes consulten saldos, efectúen pagos vía Webpay, reserven espacios comunes y autoricen visitas mediante códigos QR.

Seguridad Proactiva mediante IA: Implementar un modelo de IA en cámaras IP de acceso que lea placas patentes vehiculares en milisegundos y gatille notificaciones push automáticas a la app móvil del residente correspondiente.

Criterios de Éxito del Proyecto

El proyecto se considerará exitoso si cumple con las siguientes métricas y entregables de aceptación:

1. Precisión Contable del 100%: Verificación de cero errores en el cálculo automatizado de cobros prorrateados y emisión de comprobantes en PDF.

2. Tasa de Acierto de IA (ANPR): Obtener una precisión mayor o igual al 95% en la lectura automatizada de matrículas vehiculares en condiciones diurnas y mayor al 90% en condiciones nocturnas.

3. Latencia de Notificaciones: El envío de la alerta push desde la detección en cámara hasta el teléfono móvil del residente no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de red.

4. Cumplimiento de Metodología Incremental: Completar las entregas funcionales de los 3 incrementos planificados respetando el calendario académico y las rúbricas de evaluación institucionales de Duoc UC.

3. DINÁMICA INTERPERSONAL DEL EQUIPO

Esta sección establece las bases de convivencia, la distribución de responsabilidades y la estrategia de comunicación entre los desarrolladores para mantener un ritmo sostenible de trabajo y alta calidad de software.

Composición del Equipo y Roles

| Nombre | Rol Ágil / Técnico | Responsabilidades Principales | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabriela Antúnez | IA Lead / Backend Developer (Product Owner) | Arquitectura Backend en Django, modelado de base de datos, entrenamiento del modelo de Visión por Computador (ANPR/OpenCV), integración de notificaciones push. | g.antunez@duocuc.cl |
| Ariel Oñate | Scrum Master / Frontend & Mobile Developer | Facilitador de ceremonias ágiles, desarrollo UI/UX de la App Móvil para residentes, integración de API Webpay, diseño de mockups y arquitectura de procesos UML. | a.onate@duocuc.cl |

Cadencia de Ceremonias Ágiles y Canales de Comunicación

Daily Standup (Reunión Diaria): Lunes a las 09:00 hrs (15 min). Revisión de: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Existe algún bloqueo técnico?

Sprint Planning: Lunes de inicio de incremento (45 min). Definición de historias de usuario del Sprint Backlog en Trello/GitHub Projects.

Sprint Retrospective: Viernes de cierre de incremento (30 min). Análisis de qué funcionó bien, qué se puede mejorar en el código y acuerdos para el siguiente ciclo.

Canales de Comunicación: WhatsApp para coordinación inmediata; GitHub Repositories para control de versiones y revisiones de código (Pull Requests); Discord/Google Meet para sesiones de programación en pareja (Pair Programming).

Reglas de Convivencia y Normas del Equipo (Working Agreements)

El equipo acuerda de forma unánime guiarse por los siguientes principios operativos de conducta:

1. Calidad sobre Velocidad: Ningún código se fusiona a la rama principal (main) sin haber sido probado localmente y revisado por el otro integrante.

2. Transparencia de Bloqueos: Si algún integrante detecta un bloqueo técnico que supere las 2 horas de retraso, debe comunicarlo de inmediato por el grupo de WhatsApp para resolverlo en conjunto.

3. Puntualidad y Compromiso: Respetar estrictamente los horarios acordados para las reuniones y cumplir los compromisos asignados en cada Sprint.

4. Respeto y Feedback Constructivo: Mantener apertura frente a las críticas constructivas durante las revisiones de código y enfocarse siempre en la mejor solución para el usuario final.

4. APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR

El presente Acta de Constitución del Equipo Ágil formaliza el compromiso de Gabriela Antúnez y Ariel Oñate para el desarrollo del proyecto LifeBetter AIoT, contando con la aprobación del Profesor Guía evaluador.

| ___________________________________________ Luis Alberto Bravo Yanes Profesor Guía / Sponsor Académico Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC | ___________________________________________ Gabriela Antúnez & Ariel Oñate Equipo de Desarrollo Ágil LifeBetter Estudiantes de Informática Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha de Aprobación: _____ / _____ / 2026 | Fecha de Firma: _____ / _____ / 2026 |