Estado de Avance N°6 - Proyecto LifeBetter AIoT

Fecha del Reporte: 17 de Octubre de 2026

Fase Actual: Fase 2: Construcción y Desarrollo Incremental

Metodología: Desarrollo Incremental (Incremento 1 (Backend Base))

Integrantes: Gabriela Antunez, Ariel Oñate

# 1. Trabajo Completado y Logros del Período

Configuración exitosa del repositorio y entorno Backend (Django).

Implementación de la Base de Datos PostgreSQL conectada al proyecto local.

Inicialización de la estructura base de la aplicación cliente (Frontend/Móvil).

Configuración de Pytest para futuras pruebas unitarias.

# 2. Trabajo Planeado para el Próximo Período

Iniciar el desarrollo de los primeros módulos del backend (Autenticación y Gestión de Residentes).

Conectar los modelos de Django con la base de datos PostgreSQL.

Ejecutar primeras pruebas unitarias básicas.

# 3. Estado de Riesgos e Inconvenientes

Complejidad en la integración inicial de la base de datos con los modelos de Django; se destinará tiempo extra a esta tarea.